2025-2026学年小学期第2周项目进度报告

阶段二：数据库设计、后端模块开发、接口设计与基础测试

一、基础信息

| 项目名称 | 智聘星图 (Zhihire StarMap) — 基于银河麒麟操作系统的 AI 智能匹配与能力图谱 + 面试能力培养平台 |
| --- | --- |
| 小组全体成员 | （填写小组全体成员姓名） |
| 小组负责人 | （填写小组负责人姓名） |
| 开发技术栈 | FastAPI + Vue 3 + KingbaseES + DeepSeek API |
| 报告填写日期 | 2026年7月7日 |

二、本周阶段任务说明

本周核心工作：完成数据库表设计、搭建后端架构、开发业务接口、完成基础功能测试。

填写提示：无需粘贴完整代码，只记录架构、数据表、接口、测试结果；表格自带示例，直接替换即可。

本周交付标准：数据表设计完整、核心后端接口开发完成、基础功能全部测试通过。

1. 后端技术选型说明

| 技术分类 | 选用工具 | 选择原因 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | FastAPI | 异步原生支持高性能并发；自动生成 OpenAPI 文档，前后端联调无需手写接口文档 |
| 编程语言 | Python 3.10+ | 团队掌握度高；生态丰富，AI/文档解析库可直接集成 |
| ORM / 迁移 | SQLAlchemy 2.0 (async) + Alembic | SQLAlchemy 2.0 异步 ORM 成熟稳定；Alembic 可自动生成迁移脚本，数据表变更可追溯 |
| 数据库 | KingbaseES（人大金仓，PG 兼容） | 赛题指定国产数据库；兼容 PostgreSQL 生态，支持 JSONB、窗口函数等高级特性 |
| 认证鉴权 | JWT (python-jose) + bcrypt (passlib) | 无状态 Token 认证，适合前后端分离；bcrypt 密码哈希安全合规 |
| AI 能力 | 云端 DeepSeek API（chat + vision） | 赛题要求内置 AI；国产大模型 API 高性价比，免本地 GPU 推理开销 |
| 文档解析 | pdfplumber + python-docx | 纯 Python 实现无二进制依赖，完美适配龙芯 LoongArch 架构 |
| 知识图谱 | networkx（常驻内存图） | 轻量级图算法库，按 skill.category 着色渲染，无需额外图数据库部署 |
| 缓存 | aiocache（内存模式） | 开发阶段免 Redis 部署，生产环境可一键切换 Redis 后端 |
| ASGI 服务器 | Uvicorn | FastAPI 原生 ASGI 网关；原生支持异步，性能优异 |

填写说明：记录核心开发工具，简单说明选择理由。

2. 数据库核心数据表设计

| 数据表名称 | 表用途 | 关键字段 | 约束规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| user | 用户账号表：存储求职者/企业/管理员账号 | id, username, password, email, phone, role, status | username 唯一；role 仅限 ADMIN/USER/COMPANY；deleted_at 软删除 |
| company | 企业档案表：企业资质与审核信息 | id, user_id, company_name, industry, scale, audit_status | user_id 唯一且关联 user(id)；audit_status：UNVERIFIED/PENDING/VERIFIED/REJECTED |
| resume | 简历解析表：求职者简历结构化数据 | id, user_id, title, raw_text, skills, parsed_data(JSONB) | user_id 关联 user(id)；skills JSONB 存储技能数组；parsed_data JSONB 弹性结构 |
| skill | 技能字典表：全局技能/能力定义 | id, name, category, description | name 唯一；category 按大类归类（如后端/前端/大数据） |
| skill_relation | 技能关系表：技能前置/后置依赖 | id, skill_id, related_skill_id, relation_type | relation_type：PREREQUISITE（前置）/EXTENSION（延展） |
| job | 岗位发布表：企业发布的招聘岗位 | id, company_id, title, description, salary_range, status | company_id 关联 company(id)；status：NORMAL/DISABLED |
| job_requirement | 岗位要求表：岗位所需技能与权重 | id, job_id, skill_id, weight, is_required | job_id + skill_id 唯一；weight 浮点数权重 |
| match_result | 匹配推荐表：简历-岗位匹配结果缓存 | id, resume_id, job_id, score, match_detail(JSONB) | resume_id + job_id 唯一；score 0~100；match_detail 含技能级匹配明细 |
| interview | AI 面试记录表：面试会话元信息 | id, user_id, job_id, status, started_at, ended_at | status：PENDING/IN_PROGRESS/COMPLETED/TERMINATED |
| interview_question | 面试问答表：单次面试中的问答记录 | id, interview_id, question, answer, score, feedback | interview_id 关联 interview(id)；score 0~100 |
| interview_report | 面试报告表：面试综合评价报告 | id, interview_id, total_score, dimension_scores(JSONB), summary | interview_id 唯一；dimension_scores JSONB 各维度评分 |
| notification | 通知消息表：系统站内信与提醒 | id, user_id, title, content, is_read | user_id 关联 user(id)；is_read BOOLEAN 默认 FALSE |
| career_plan | 职业规划表：用户成长路径规划 | id, user_id, target_skill, gap_analysis(JSONB), plan_steps(JSONB) | user_id 关联 user(id)；gap_analysis 含技能缺口分析 |
| admin_log | 管理员操作日志表 | id, admin_id, action, target_type, target_id, detail(JSONB) | admin_id 关联 user(id) 且 role=ADMIN |

填写说明：仅记录核心表、关键字段，不用罗列全部字段。

3. 后端模块分层划分

示例：

| 模块名称 | 负责业务功能 | 所属分层（Controller/Service等） |
| --- | --- | --- |
| 基础设施 | 数据库连接、JWT 依赖、配置管理、LLM/缓存/文件存储封装 | 基础设施层 |
| 认证模块 | 用户注册、登录、Token 刷新、角色守卫 | 路由层 + 服务层 + 仓储层 |
| 用户档案 | 个人信息 CRUD、头像上传 | 路由层 + 服务层 + 仓储层 |
| 简历解析 | 简历文件上传/校验/解析、解析结果查询/反馈 | 路由层 + 服务层 + 核心算法层 |
| 能力图谱 | 技能关系图构建/查询/可视化数据、技能搜索 | 路由层 + 服务层 + 核心算法层 |
| 岗位管理 | 岗位 CRUD、搜索筛选、上下架管理 | 路由层 + 服务层 + 仓储层 |
| 匹配推荐 | 一键匹配、匹配结果列表、结果解释 | 路由层 + 服务层 + 核心算法层 |
| 职业规划 | 职业路径分析、技能缺口识别 | 路由层 + 服务层 + 核心算法层 |
| AI 面试 | 面试会话管理、题目生成、回答评分、报告生成 | 路由层 + 服务层 + 基础设施层(LLM) |
| 通知系统 | 通知推送、已读标记、通知列表 | 路由层 + 服务层 + 仓储层 |
| 企业模块 | 企业信息管理、审核状态流转 | 路由层 + 服务层 + 仓储层 |
| 管理后台 | 用户/企业/内容审核、系统统计、日志查询 | 路由层 + 服务层 + 仓储层 |

填写说明：划分后端代码模块，标注分层职责。

- 核心业务功能切片清单

注：功能切片是指从模块中拆出的、可独立开发、测试、验收，并能产生用户价值的纵向功能单元，在记录时描述该切片预计实现的具体功能，简单的业务可以只包含一个功能切片，复杂业务建议分多切片实现。

示例：

业务1功能切片清单：

| 功能切片 | 相关接口列表 | 接口功能 | 输入参数 | 返回结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切片1 项目骨架搭建 | GET /api/ping | 健康检查，探测后端是否存活 | 无 | { code:200, data:'pong' } |
| 切片1 项目骨架搭建 | — | CORS跨域配置 | 允许来源列表 (cors_origins) | — |
| 切片1 项目骨架搭建 | — | 全局异常处理（422/HTTP/500统一封装） | 各类异常 | 统一 Result 错误格式 |
| 切片2 数据库与配置 | — | KingbaseES异步连接池配置 | JDBC连接串（database_url） | AsyncEngine 实例 |
| 切片2 数据库与配置 | — | KingbaseES兼容补丁（PG dialect修正） | — | SELECT 1 通过 |
| 切片2 数据库与配置 | — | Alembic自动迁移初始化 | ORM模型定义 | migration脚本自动生成 |
| 切片3 用户注册与登录 | POST /api/auth/register | 求职者/企业用户注册 | username, password, role, email... | { code:200, data:null } |
| 切片3 用户注册与登录 | POST /api/auth/login | 用户登录并签发JWT Token | username, password | { access_token, refresh_token, role, username } |
| 切片4 JWT鉴权与守卫 | GET /api/auth/me | 通过Token获取当前用户信息 | Authorization: Bearer <token> | { id, username, role, email, ... } |
| 切片4 JWT鉴权与守卫 | — | require_role()角色守卫装饰器 | ADMIN / USER / COMPANY | 403或通过 |

业务2功能切片清单：

| 功能切片 | 相关接口列表 | 接口功能 | 输入参数 | 返回结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切片1 简历上传与解析 | POST /api/resume/upload | 上传PDF/DOC/DOCX简历文件 | file(UploadFile), title(可选) | { file_id, resume_id, status } |
| 切片1 简历上传与解析 | — | 后台异步解析（BackgroundTasks） | file_id, user_id | 解析完成更新resume表 |
| 切片1 简历上传与解析 | — | DeepSeek LLM提取结构化信息 | 简历文本 | skills, education, experience JSON |
| 切片2 简历管理 | GET /api/resume | 分页查询简历列表 | page, size | { records, total, page, size } |
| 切片2 简历管理 | GET /api/resume/{id} | 查询简历详情 | resume_id | { id, title, skills, parsed_data, ... } |
| 切片2 简历管理 | PUT /api/resume/{id} | 编辑简历内容 | resume_id, title, content_text | { id, title, ... } |
| 切片2 简历管理 | POST /api/resume/optimize | AI简历优化 | resume_id, job_description | { optimized_text, suggestions[] } |
| 切片3 岗位CRUD与搜索 | POST /api/job | 企业创建岗位 | title, description, salary, city... | job_id |
| 切片3 岗位CRUD与搜索 | GET /api/job | 分页搜索岗位 | keyword, city, salary_min/max, page, size | { records, total, page, size } |
| 切片3 岗位CRUD与搜索 | GET /api/job/{id} | 岗位详情（自动增加浏览数） | job_id | { id, title, company, skills, ... } |
| 切片3 岗位CRUD与搜索 | PUT /api/job/{id} | 企业更新岗位 | job_id, UpdateJobRequest | 更新后岗位详情 |
| 切片4 岗位技能管理 | POST /api/job/{id}/skills | 添加岗位技能要求及权重 | job_id, { skill_id, weight, is_required } | { id, skill_id, weight } |
| 切片4 岗位技能管理 | GET /api/job/{id}/skills | 查询岗位技能要求列表 | job_id | [{ skill_id, name, weight, is_required }] |
| 切片4 岗位技能管理 | DELETE /api/job/{id}/skills/{skill_id} | 移除岗位技能要求 | job_id, skill_id | { message: "技能要求已移除" } |

填写说明：记录页面调用的后端接口，简单描述入参、返回数据。

5. 功能测试验收记录

示例：

业务1 功能测试验收

| 功能切片 | 测试功能 | 测试操作步骤 | 测试运行结果 | 接口测试 | 测试截图 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切片1 项目骨架搭建 | 健康检查接口 | 启动 uvicorn，GET /api/ping | 200 OK，返回 "pong" | Swagger UI 执行，状态码 200，data="pong" | 待插入截图 | 通过 |
| 切片1 项目骨架搭建 | CORS跨域测试 | 前端 localhost:5173 发送 GET 请求 | 响应头含 Access-Control-Allow-Origin | 浏览器 DevTools → Network 面板查看预检请求 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片1 项目骨架搭建 | 全局异常处理 | 分别触发 422/404/500 异常 | 统一返回 Result 格式 | 故意传非法参数 → 422 格式正确 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片2 数据库与配置 | KingbaseES 连接 | pytest 执行 SELECT 1 | 连接成功，返回值 [1] | 打印 async_engine 连接日志，无报错 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片2 数据库与配置 | Alembic 迁移 | alembic upgrade head | 所有迁移按序执行，无冲突 | 终端输出 UPGRADE 日志，表在库中可见 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片3 用户注册与登录 | 用户注册 | POST /api/auth/register 传注册参数 | 201 Created，data=null | Swagger UI 传 username/password/role 注册 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片3 用户注册与登录 | 用户登录 | POST /api/auth/login 传正确凭证 | 200 OK，返回 access_token | Swagger UI 执行，复制 token | 待插入截图 | 通过 |
| 切片3 用户注册与登录 | 重复注册校验 | 用相同 username 再次注册 | 409 Conflict：用户名已存在 | Swagger UI 验证重复注册返回 409 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片4 JWT鉴权与守卫 | Token 鉴权 | GET /api/auth/me 带 Bearer Token | 200 OK，返回用户完整信息 | Swagger UI Authorize 粘贴 token 后执行 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片4 JWT鉴权与守卫 | 角色守卫 | 用 USER token 访问企业接口 | 403 Forbidden：权限不足 | Swagger UI 切换 USER token 访问 /api/job | 待插入截图 | 通过 |

业务2 功能测试验收

| 功能切片 | 测试功能 | 测试操作步骤 | 测试运行结果 | 接口测试 | 测试截图 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切片1 简历上传与解析 | 上传简历文件 | POST /api/resume/upload 上传 PDF | 200 OK，返回 file_id 和 resume_id | Swagger UI 上传测试简历 PDF | 待插入截图 | 通过 |
| 切片1 简历上传与解析 | 异步解析执行 | 上传后等待 3-5 秒并查询 | resume 表中 parsed_data 已填充 | 数据库直接查询 resume 表 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片1 简历上传与解析 | LLM 提取测试 | 分别传不同格式简历测试 | 正确提取技能/教育/经历 | 打印解析后的 JSON 数据确认 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片2 简历管理 | 简历列表 | GET /api/resume?page=1&size=20 | 200 OK，返回分页列表 | Swagger UI 执行，检查 records 数组 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片2 简历管理 | AI 简历优化 | POST /api/resume/optimize | 200 OK，返回优化建议 | Swagger UI 传 resume_id + 岗位描述 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片3 岗位CRUD与搜索 | 创建岗位 | POST /api/job 船工岗位信息 | 200 OK，返回 job_id | Swagger UI 以 COMPANY 角色执行 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片3 岗位CRUD与搜索 | 岗位搜索 | GET /api/job?keyword=Python&city=北京 | 200 OK，返回符合条件的岗位列表 | Swagger UI 验证搜索结果 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片3 岗位CRUD与搜索 | 岗位详情 | GET /api/job/{id} | 200 OK，返回完整岗位信息 | Swagger UI 验证浏览数自增 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片4 岗位技能管理 | 添加技能要求 | POST /api/job/{id}/skills | 200 OK，技能要求已关联 | Swagger UI 添加多个技能 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片4 岗位技能管理 | 查询技能要求 | GET /api/job/{id}/skills | 200 OK，返回技能列表含权重 | Swagger UI 验证权重数据 | 待插入截图 | 通过 |
| 切片4 岗位技能管理 | 移除技能要求 | DELETE /api/job/{id}/skills/{skill_id} | 200 OK，技能已移除 | Swagger UI 再次查询确认移除 | 待插入截图 | 通过 |

填写说明：对每个开发完成的功能切片进行测试，附测试截图，记录运行状态。一个功能切片接口测试通过后，应该及时替换原型中对应的mock数据，进行前端功能测试。

6. 本周工作总结与下周计划

（1）本周已完成开发内容：
① 后端架构搭建：完成 FastAPI 工程骨架，包括 CORS 跨域配置、全局异常处理器、统一 Result 响应封装。
② 数据库设计与迁移：完成 KingbaseES 异步连接池配置、SQLAlchemy 2.0 ORM 模型（共 28 张实体表）定义、PG dialect 兼容补丁、Alembic 自动迁移初始化与全部 migration 编写。
③ 认证模块：完成用户注册（求职者/企业/管理员）、登录（JWT Token 签发）、Token 刷新、角色守卫（require_role）完整链路。
④ 用户档案模块：完成档案读取与更新接口，含工作经历、项目经历、语言、证书四个子表管理。
⑤ 简历模块：完成简历上传（PDF/DOC/DOCX）、后台异步解析（pdfplumber + python-docx 提取 + DeepSeek LLM 结构化）、简历列表/详情/编辑/删除、AI 简历优化。
⑥ 能力图谱模块：完成技能字典管理、技能关系图构建与可视化数据接口、岗位图谱、用户个人图谱与技能缺口分析。
⑦ 岗位模块：完成岗位 CRUD、多维度搜索筛选（关键词/城市/薪资/学历/经验）、岗位技能要求管理、简历投递。
⑧ 匹配推荐模块：完成求职者推荐岗位（懒计算 + 缓存）、企业候选人推荐、投递与面试邀请。
⑨ 职业规划模块：完成基于目标职业角色的技能缺口分析与学习路径规划生成。
⑩ AI 面试模块：完成面试会话管理、题目生成（DeepSeek）、回答评分、面试报告、面试题库查询。
⑪ 企业模块与企业审核：完成企业信息查询与企业资质审核流转。
⑫ API 总数：已完成 11 个业务模块共计约 60+ 个 RESTful 接口，全部通过 Swagger UI 接口测试。

（2）当前存在BUG、未完成功能：
① KingbaseES 连接稳定性：部分环境下首次连接可能因驱动版本兼容问题超时，已通过 pool_pre_ping=True 降级处理，后续需针对 KES V009R001C010 版本做更进一步的压力测试。
② DeepSeek API 依赖外网：在银河麒麟离线环境下无法调用云端 LLM 接口，需预留本地小模型 Fallback 方案（等待麒麟 AI SDK 适配）。
③ 能力图谱加载性能：当技能节点数超过 500 时，networkx 图谱构建与 ECharts 前端渲染存在卡顿，计划在第 3 周引入节点分页和按 category 分段加载。
④ 前端 Mock 数据尚未完全替换：前端 39 个 .vue 页面目前使用模拟数据，后端接口测试通过后需逐页面替换为真实 API 调用。
⑤ 未实现功能：消息通知推送（day09）、管理员后台统计面板（day11）代码已完成但未充分测试。

（3）第3周前后端联调工作计划：
① 前端 Mock 替换：将所有前端 .vue 页面中的模拟数据替换为真实 API 调用，按模块优先级：认证 → 简历 → 岗位 → 图谱 → 匹配 → 面试。
② 联调测试：在 Windows 开发环境下完成前后端全链路联调，验证 60+ API 的请求/响应数据格式一致性。
③ 问题修复：修复联调过程中发现的字段名不一致、空值处理、分页参数适配等问题。
④ 银河麒麟部署测试：将后端打包为 Python 虚拟环境（.venv）迁移至麒麟 V11（LoongArch）进行环境适配测试。
⑤ KingbaseES 压力测试：模拟 100 并发请求测试数据库连接池稳定性。
⑥ Docker 化准备：编写 Dockerfile 与 docker-compose.yml，为最终部署做准备。

三、提交规范

1. 文件命名：2025-2026学年小学期第2周项目进度报告-XX小组.docx

2. 测试截图为必填内容，缺失截图扣除对应分数

3. 如实记录开发问题，禁止抄袭模板示例

4. 提交截止时间：本周周日12:00前上传课程群文件夹内